# 鼠智赛事通 · 第二阶段开发报告

上海大学游泳队成绩管理系统

等级查询 · 删除功能 · 同步方案研究

2026年09月

鼠智赛事通 · 第二阶段开发报告

一、项目概览

1.1 技术栈

1.2 角色与权限（演示级）

1.3 本阶段版本基线

二、功能完成情况（PASS 清单）

2.1 运动员管理

2.2 比赛管理

2.3 成绩管理

2.4 运动员技术等级查询（本阶段新增）

2.5 导航与页面

三、数据删除功能设计说明

3.1 设计原则

3.2 权限控制

3.3 关键行为

四、等级查询功能详解

4.1 数据来源

4.2 数据文件结构

4.3 判定算法（src/algorithms/athleteGrade.js）

4.4 页面与交互（pages/athlete-grade.html）

4.5 等级查询测试用例

五、当前 localStorage 架构及限制

5.1 数据流架构

5.2 当前读写流程

5.3 当前限制（明确列出）

六、跨设备数据同步 · 方案技术可行性分析

6.1 方案 A：GitHub Actions（repository_dispatch / 受保护写入）

6.2 方案 B：GitHub App（installation token）

6.3 方案 C：GitHub OAuth（前端登录绑定身份）

6.4 方案 D：Issue / PR 过渡方案

七、六方案对比表（同步能力全览）

八、推荐下一步实现路线

阶段目标

具体路线

安全红线（贯穿所有阶段）

九、本阶段修改文件清单

十、测试记录

10.1 等级查询测试（本地 + 线上）

10.2 删除功能测试

10.3 线上验证

十一、安全与合规声明

十二、附：本阶段已知问题与后续事项

报告日期：2026-09-22

项目定位： 上海大学游泳队成绩管理系统（GitHub Pages 部署）

本阶段范围： ①运动员技术等级查询 ②数据删除功能（运动员/比赛/成绩）③跨设备数据同步专项技术研究（暂停实现，仅输出研究报告）

交付产物： 功能代码（已提交推送，commit 88c5b31）、本报告（含功能完成情况、localStorage 架构说明、四类同步方案可行性分析与六方案对比表、下一步实现路线）

系统线上地址： https://wendy42-1.github.io/SHU-Swimming-Club/

仓库： wendy42-1/SHU-Swimming-Club（main 分支，公共仓库）

## 一、项目概览

### 1.1 技术栈

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 前端 | 原生 HTML5 + CSS3 + JavaScript（ES Modules），无第三方框架 |
| 数据 | JSON 静态文件（data/*.json）+ 浏览器 localStorage 覆盖层 |
| 部署 | GitHub Pages（静态托管） |
| 数据校验 | GitHub Actions validate-data.yml（JSON 语法 / ID 唯一 / 外键引用 / timeMs 非负） |
| 自动部署 | GitHub Actions deploy.yml |

### 1.2 角色与权限（演示级）

| 角色 | 权限要点 |
| --- | --- |
| SUPER_ADMIN（超级管理员） | 全部权限，含运动员/比赛的删除 |
| SCORE_ADMIN（成绩管理员） | 新增/编辑成绩，无删除权限 |
| VIEWER（普通用户） | 仅查看 |

> 说明：当前角色控制为前端演示级权限（sessionStorage 切换），仅控制 UI 显示/隐藏，不构成生产级安全认证，详见第七节。

### 1.3 本阶段版本基线

- 提交：88c5b31（feat: 运动员技术等级查询+删除功能）

- 变更规模：9 个文件，+1273 行

## 二、功能完成情况（PASS 清单）

以下功能均已完成开发并通过浏览器实测（本地 http.server + 线上 GitHub Pages 双环境验证）。

### 2.1 运动员管理

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 新增运动员 | PASS | SUPER_ADMIN 可新增，自动分配 ID，写入 localStorage |
| 编辑运动员 | PASS | 修改姓名/性别/分组 |
| 停用运动员（软删除） | PASS | 有历史成绩的运动员仅可停用（status=inactive），历史成绩保留 |
| 运动员物理删除 | 禁用 | 有成绩记录时禁止物理删除（防止外键悬空），仅停用 |

### 2.2 比赛管理

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 新增比赛 | PASS | 名称/日期必填，自动分配 ID |
| 编辑比赛 | PASS | 名称/日期/地点编辑 |
| 停用比赛（软删除） | PASS | 有成绩的比赛仅可停用（status=inactive） |
| 物理删除比赛 | PASS | 仅限无任何成绩的比赛，删除前二次确认 |

### 2.3 成绩管理

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 新增成绩 | PASS | 支持 58.32 与 1:02.35 两种输入格式，统一存毫秒整数 |
| 编辑成绩 | PASS | 修改成绩/状态，记录 previousValues 与 updateReason |
| 标记 DQ | PASS | 成绩标为 DQ（保留记录） |
| 软删除成绩 | PASS | 标记 status=deleted，保留完整历史，不物理删除 |
| 成绩筛选 | PASS | 支持按状态（含“已删除”）筛选显示 |

### 2.4 运动员技术等级查询（本阶段新增）

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 等级标准数据读取 | PASS | 18 个小项 × 男/女 × 50米池/25米池，共 72 组标准 |
| 等级查询 | PASS | 输入性别/项目/池型/成绩 → 返回达标等级及各等级对照 |
| 达标等级展示 | PASS | 高亮最高等级，显示与各等级标准的时间差（快/差） |
| 无标准项处理 | PASS | 男子 100 米混合泳 50 米池无国际级标准时显示“—” |
| 项目下拉 | PASS | 18 个可查询小项自动加载 |
| 错误输入处理 | PASS | 非法成绩格式提示错误，不崩溃 |

### 2.5 导航与页面

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 等级查询页面 | PASS | 独立页面 pages/athlete-grade.html |
| 导航入口 | PASS | 顶部导航新增“等级查询”，所有角色可见 |

## 三、数据删除功能设计说明

### 3.1 设计原则

删除采用“软删除优先、物理删除受限”策略，保证历史数据可追溯：

| 数据 | 默认操作 | 物理删除条件 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运动员 | 停用（status=inactive） | 不允许（若有成绩） | 保留历史成绩外键 |
| 比赛 | 停用（status=inactive） | 仅无成绩的比赛 | 保留历史成绩归属 |
| 成绩 | 标记 status=deleted | 不允许 | 成绩可审计、可恢复 |

### 3.2 权限控制

- 权限层新增两个权限位：deleteSwimmer、deleteMeet，仅 SUPER_ADMIN 可执行；

- SCORE_ADMIN 无任何删除权限（可录成绩、可编辑成绩，不可删除）；

- 成绩删除按钮仅超级管理员可见。

### 3.3 关键行为

- 运动员停用：softDeleteSwimmer(id, reason) 记录停用原因，成绩、排名不受影响；

- 比赛删除：deleteMeet(id) 先检查 hasMeetResults，有成绩直接抛错；

- 成绩删除：deleteResult(id, reason) 调用通用 updateResult，标记 status=deleted 并保留 previousValues。

## 四、等级查询功能详解

### 4.1 数据来源

- 标准文件：data/athlete-grade-standards/swimming-2024.json（15,271 字节）

- 官方依据：国家体育总局《运动员技术等级标准》（体竞字〔2024〕121号），2025年1月1日起施行

- 官方来源：国家体育总局通知页（附件 PDF 210 页，游泳在第 108-110 页）

- 数据覆盖：男子、女子各 18 个可授予技术等级的小项，覆盖 50 米池与 25 米池两种池型

### 4.2 数据文件结构

{

"metadata": {

"source": "国家体育总局《运动员技术等级标准》体竞字〔2024〕121号",

"effectiveDate": "2025-01-01",

"version": "2024",

"gradeOrder": ["international_master", "master", "first_class", "second_class", "third_class"],

"gradeNames": { "international_master": "国际级运动健将", "master": "运动健将", ... }

},

"men": { "50m_pool": { "50_freestyle": { "international_master": 21960, ... } } },

"women": { ... }

}

> 存储单位为毫秒整数；21960 = 21.96 秒。

### 4.3 判定算法（src/algorithms/athleteGrade.js）

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 成绩方向 | 时间越短越好，timeMs <= standardTimeMs 为达标 |
| 判定顺序 | 从国际级运动健将 → 一级 → 二级 → 三级逐级判断 |
| 最高等级 | 取达标列表中最高的一项 |
| 池型 | 支持 50m_pool / 25m_pool，默认 50 米池 |
| 特殊项 | 100 米混合泳仅 25 米池设项；男子 100 混 50 米池无国际级标准（显示“—”） |
| 扩展性 | 通过 version 参数预留 swimming-2027.json 等新版标准 |

### 4.4 页面与交互（pages/athlete-grade.html）

- 输入：性别（男/女）、项目（18 项下拉）、池型（50米/25米）、成绩文本

- 成绩输入兼容 58.32 与 1:02.35 两种格式（复用 parseTime）

- 结果：最高达标等级高亮卡片 + 各等级标准对照表（标准成绩、我的成绩、达标与否、时间差）

- 合规声明：页面明确标注“仅按成绩达标与否判定，最终以体育主管部门认定为准”，不作等级称号授予承诺

### 4.5 等级查询测试用例

| 序号 | 性别 | 项目 | 成绩 | 期望结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男 | 50米自由泳 | 21.96 | 国际级运动健将 | PASS |
| 2 | 男 | 50米自由泳 | 27.50 | 二级运动员 | PASS |
| 3 | 男 | 50米自由泳 | 32.01 | 未达标 | PASS |
| 4 | 女 | 100米自由泳 | 58.00 | 达标（具体等级见对照） | PASS |
| 5 | 男 | 100米混合泳（50米池） | 任意 | 无国际级标准显示“—” | PASS |

## 五、当前 localStorage 架构及限制

### 5.1 数据流架构

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│                    浏览器                        │

│  ┌─────────┐   ┌──────────────┐   ┌─────────┐  │

│  │ 页面 UI  │──▶│  services    │──▶│  JSON   │  │

│  │          │   │ dataService  │   │  fetch  │  │

│  └─────────┘   └──────┬───────┘   └─────────┘  │

│                      │ 写入                      │

│               ┌──────▼───────┐                  │

│               │  writeService│                  │

│               │  localStorage│                  │

│               └──────────────┘                  │

└─────────────────────────────────────────────────┘

### 5.2 当前读写流程

| 操作 | 流程 |
| --- | --- |
| 读取 | dataService.fetchData() 优先读 localStorage（swim_data_ 前缀），无覆盖时回退 fetch JSON |
| 写入 | writeService 先读取现有数据（localStorage 或 JSON），合并后写回 localStorage |
| 缓存 | clearCache() 在写入后调用，保证下次读取拿到最新数据 |
| 清除 | clearLocalOverrides() 可一键恢复 JSON 原始数据 |

### 5.3 当前限制（明确列出）

- 数据仅存于单一浏览器：localStorage 是浏览器本地存储，不同设备、不同浏览器、不同用户之间无法共享；

- 管理员写入不持久化：数据写在访问者的浏览器里，服务端 JSON 不会更新，部署到 GitHub Pages 后其他用户读不到管理员录入的成绩；

- 无实时同步：多设备同时操作会互相覆盖（last-write-wins）；

- 无备份恢复：误清浏览器缓存/隐私数据即丢失；

- 无服务端鉴权：角色切换仅前端演示，无法真正阻止越权；

- 公共仓库限制：仓库为 Public，任何敏感信息（Token/密钥）一律禁止入库。

## 六、跨设备数据同步 · 方案技术可行性分析

> 用户决定：本阶段不实现任何同步方案，先行输出专项技术研究。以下为四类方案的客观技术分析（第八节为对比表）。

### 6.1 方案 A：GitHub Actions（repository_dispatch / 受保护写入）

原理：利用 GitHub Actions 作为“后端”，通过 repository_dispatch 事件触发工作流，由工作流代写数据文件并 commit 回仓库。

| 维度 | 评估 |
| --- | --- |
| Token 是否暴露 | 不暴露。Token 存于仓库 Secrets（GITHUB_TOKEN 或 PAT），仅 Actions 运行时注入 |
| 自动同步 | 支持。前端调用 API 触发 dispatch → 工作流写数据 → 其他设备拉取更新 |
| 多设备 | 支持（数据最终在仓库 JSON，所有设备从 GitHub Pages 读取） |
| 安全性 | 需要防伪造请求（repository_dispatch 端点本身要求有仓库写权限的 Token 才能触发）；仍需校验请求来源 |
| 实现复杂度 | 中。需新增 workflow、前端 API 调用层、冲突处理（并发写） |
| 成本 | 免费额度内（GitHub Actions 免费仓库每月 2000 分钟，足够低频写入） |
| 是否需公开仓库 | 仓库必须公开才能用 GitHub Pages 免费托管；若需私有仓库需 GitHub Pro/Team |

关键限制：

- 并发写冲突：两个用户同时触发 dispatch 会互相覆盖，需加乐观锁/版本号；

- 写入延迟：Action 触发 + 运行 + 重新部署 GitHub Pages，通常有数十秒级延迟，非实时；

- GitHub Pages 缓存：写入后 Pages 有缓存时间，需缓存刷新策略（如 cache-busting 参数）；

- 仍需解决“谁有权限触发写操作”的认证问题（公开仓库意味着任何访客可读、不可写，但写入端点的鉴权仍需设计）。

结论：技术上可行，是当前零成本方案中最接近“真同步”的路线，但非实时、有并发与防伪造成本。

### 6.2 方案 B：GitHub App（installation token）

原理：注册 GitHub App，安装到仓库，换取 installation token 授权写入。

| 维度 | 评估 |
| --- | --- |
| Token 是否暴露 | 前端只拿 App 的 installation token（短时效、可撤销），私钥保存在后端，不落前端 |
| 自动同步 | 支持（installation token 可写仓库，可自动 commit/push） |
| 多设备 | 支持 |
| 安全性 | 较高。installation token 仅可写该仓库；私钥在服务端，可撤销 |
| 实现复杂度 | 高。需要：注册 App → 生成私钥 → 服务端签发 token → 前端调用写数据 |
| 成本 | 免费（GitHub App 免费），但需要额外托管一个签发 token 的后端（哪怕是 Serverless 函数） |
| 是否需公开仓库 | 仓库可私有（App 安装于私有仓库；但 GitHub Pages 免费托管要求公开） |

关键限制：

- 需要一个服务端组件来签发 installation token——纯静态 GitHub Pages 无法完成；

- 签发流程复杂度高（JWT 签名、installation 查询、token 刷新）；

- 若只为单机演示，实现成本远超收益。

结论：安全性与灵活性高，但需额外的服务端资源，属于“如果要做生产级多用户写入”的首选路线。

### 6.3 方案 C：GitHub OAuth（前端登录绑定身份）

原理：用 GitHub OAuth 让用户登录授权，拿到 access token 后直接调 GitHub API 写入仓库。

| 维度 | 评估 |
| --- | --- |
| Token 是否暴露 | 有风险：OAuth token 出现在前端 JavaScript 中，等于公开给所有访问者（含机器人），不可用于写入 |
| 自动同步 | 支持（OAuth token 可直接调 API） |
| 多设备 | 支持（每个授权用户各自 token） |
| 安全性 | 前端持有写权限 token = 安全漏洞。若仅用于只读身份验证（确认身份）则可接受 |
| 实现复杂度 | 中（OAuth 流程 + token 管理） |
| 成本 | 免费 |

关键限制：

- 严禁把带写权限的 OAuth token 放前端——任何人查看网页源码即可提取并滥用，等于白送写权限；

- 若只把 OAuth 当“身份标识”（不持有写 token），仍需其他通道执行写操作（回到方案 A/B）；

- 个人 token 有权限边界不可控风险。

结论：在本项目纯前端架构下，OAuth 用于写入不可行（token 暴露即失控）；仅可用于登录绑定身份展示。

### 6.4 方案 D：Issue / PR 过渡方案

原理：管理员在前端导出 JSON → 在 GitHub 仓库提 Issue/PR 附数据 → 维护者合入 JSON 文件。

| 维度 | 评估 |
| --- | --- |
| Token 是否暴露 | 不暴露（无需写 token，用户在 GitHub 界面操作） |
| 自动同步 | 不支持（人工流程） |
| 多设备 | 支持（数据最终并入仓库） |
| 安全性 | 高（符合 GitHub 权限模型，PR 需 review 合入） |
| 实现复杂度 | 低（纯人工/半自动，无需代码） |
| 成本 | 零成本 |

关键限制：

- 数据同步非自动、需人工维护；

- 对日常小规模成绩录入来说，人工 PR 流程繁琐。

结论：过渡或兜底可行，作为“零代码、零 Token”的最小可用同步方式。

## 七、六方案对比表（同步能力全览）

| 方案 | Token 是否暴露 | 自动同步 | 多设备 | 安全性 | 实现复杂度 | 成本 | 推荐用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| localStorage（现状） | 无 | 无 | 单设备 | 中（仅本地） | 已实现 | 零 | 单机演示、开发阶段 |
| JSON 导入导出 | 无 | 无 | 半自动（手动搬运） | 中 | 低 | 零 | 单机备份、跨设备手动迁移 |
| Issue/PR 过渡 | 不暴露 | 不支持（人工） | 支持（并入仓库） | 高（GitHub 权限模型） | 低 | 零 | 零代码兜底、低频数据合入 |
| GitHub Actions 写入 | 不暴露（Secrets） | 支持（数十秒延迟） | 支持 | 中（需防伪造、需鉴权） | 中 | 免费额度内 | 零成本“准实时”同步首选 |
| GitHub App | 不暴露（installation token） | 支持 | 支持 | 高（可撤销、限仓库） | 高（需服务端签发） | 需后端资源 | 生产级多用户写入 |
| GitHub OAuth | 前端持有写 token=失控 | 支持 | 支持 | 低（写 token 暴露） | 中 | 免费 | 仅身份验证，不可用于写入 |

> 注：本表不评价“最好/最差”，仅按技术条件列出适用场景。

## 八、推荐下一步实现路线

### 阶段目标

- 短期（零成本、零后端）：保持现状 localStorage 写入 + 读取 JSON，不破坏已完成录入功能；

- 中期（有后端资源）：选用 方案 A（GitHub Actions repository_dispatch） 实现零成本准实时同步，仓库保持公开；

- 长期（生产级多用户）：升级 方案 B（GitHub App） 或引入后端服务，仓库可私有化（需处理 Pages 托管要求）。

### 具体路线

| 阶段 | 动作 | 前置条件 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0（现状态） | 保持 localStorage 写入；JSON + localStorage override 读取 | 无 | 单机演示稳定 |
| P1 | 数据导出/导入功能（JSON 备份） | 简单 UI | 防止清缓存丢数据，可手动跨设备迁移 |
| P2 | 实现 GitHub Actions 同步（repository_dispatch + Secrets + 防伪 token） | 决定公开仓库、设计写权限 | 多设备自动同步，延迟数十秒 |
| P3 | 引入 GitHub App 签发 installation token | 服务端（免费 Serverless） | 生产级安全写入 |
| P4 | （可选）私有仓库 + 后端数据库 | 预算/运维 | 全面生产化 |

### 安全红线（贯穿所有阶段）

- 绝对禁止把 GitHub Token / PAT / API Key / 密码 / GitHub App 私钥放入 GitHub Pages 前端；

- 公共仓库不存放任何敏感信息；

- 写入通道必须校验请求来源与操作者身份（不能仅靠前端 UI 隐藏）；

- 禁用 git push --force、禁覆盖远程已有文件。

## 九、本阶段修改文件清单

| 文件 | 变更类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| pages/athlete-grade.html | 新增 | 运动员技术等级查询页面 |
| data/athlete-grade-standards/swimming-2024.json | 新增 | 等级标准数据（18 项 × 男/女 × 2 池型） |
| src/algorithms/athleteGrade.js | 新增 | 等级判定算法 |
| assets/js/app.js | 修改 | 导航栏新增“等级查询”入口（所有角色可见） |
| src/services/writeService.js | 修改 | 新增 softDeleteSwimmer/hasSwimmerResults/softDeleteMeet/deleteMeet/hasMeetResults/deleteResult |
| src/services/authService.js | 修改 | 新增 deleteSwimmer/deleteMeet 权限（仅 SUPER_ADMIN） |
| pages/admin-swimmers.html | 修改 | 运动员停用操作 + 状态筛选标签 |
| pages/admin-meets.html | 修改 | 比赛停用/物理删除（有成绩仅停用） |
| pages/admin-results-edit.html | 修改 | 成绩删除（标记 deleted）/DQ |

## 十、测试记录

### 10.1 等级查询测试（本地 + 线上）

| 序号 | 场景 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下拉加载 18 个项目 | PASS |
| 2 | 男子 50 自由泳 21.96 → 国际级运动健将 | PASS |
| 3 | 男子 50 自由泳 27.50 → 二级运动员 | PASS |
| 4 | 男子 50 自由泳 32.01 → 未达标 | PASS |
| 5 | 男子 100 混合泳 50 米池无国际级标准（“—”） | PASS |

### 10.2 删除功能测试

| 序号 | 测试 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有成绩运动员 M001（9 项）仅显示“停用”，无“删除”按钮 | PASS |
| 2 | 有成绩运动员 M002（4 项）仅显示“停用” | PASS |
| 3 | 无成绩比赛 M003（0 项）显示“停用+删除” | PASS |
| 4 | 成绩删除后状态变“已删除”，无操作按钮 | PASS |
| 5 | “已删除”状态筛选可见 | PASS |
| 6 | GitHub Actions：Deploy to GitHub Pages（17s success） | PASS |
| 7 | GitHub Actions：Validate Data（10s success） | PASS |

### 10.3 线上验证

- 页面：https://wendy42-1.github.io/SHU-Swimming-Club/pages/athlete-grade.html

- 结果：18 项下拉、21.96 → 国际健将，均通过

## 十一、安全与合规声明

- 等级查询定位：仅按输入条件判断是否达标，不认定国家正式授予的技术等级称号；页面已注明以体育主管部门认定为准；

- 数据安全：本阶段所有写操作仅存于浏览器 localStorage，未向外部传输任何数据；仓库内无任何敏感凭据；

- 权限演示：三角色控制为演示级 UI 权限，生产部署前需引入服务端鉴权；

- GitHub 安全：仓库为 Public，仅存放系统数据与页面代码，已确认无 Token/密钥入库（见第九节安全红线）。

## 十二、附：本阶段已知问题与后续事项

| 编号 | 事项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 跨设备同步：等待用户确认后实现 P2 方案 | 待定 |
| 2 | 数据导出/导入（JSON 备份）功能 | 建议后续 |
| 3 | 正式等级授予流程的合规确认（仅达标判断） | 已标注 |
| 4 | GitHub Pages 缓存策略优化（cache-busting） | 建议后续 |

报告结束。系统定位：等级查询仅按输入条件判断是否达标，不能认定国家正式授予的技术等级称号。